# Sistema de Gestión de Lockers y Estacionamientos

# Plan de Trabajo

Dr. Iván Francisco Valencia

Mtra. Cristina Valencia Camacho

Mapa de Historias de Usuario

| ID | Historia | Rol | Sprint | Equipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-A01 | Solicitar un recurso | Alumno | S2 | BACK + FRONT |
| HU-A02 | Enviar documentos de solicitud | Alumno | S2 | BACK + FRONT |
| HU-A03 | Recibir notificación de resultado | Alumno | S3 | BACK |
| HU-A04 | Recibir constancia o tarjetón | Alumno | S5 | BACK + FRONT |
| HU-A05 | Consultar estado de solicitud | Alumno | S2 | FRONT |
| HU-A06 | Solicitar reposición de documento | Alumno | S6 | BACK + FRONT |
| HU-P01 | Recibir y revisar documentos | Personal | S3 | BACK + FRONT |
| HU-P02 | Notificar rechazo de solicitud | Personal | S3 | BACK |
| HU-P03 | Verificar disponibilidad de recursos | Personal | S4 | BACK + FRONT |
| HU-P04 | Generar constancia o tarjetón | Personal | S5 | BACK + DB |
| HU-P05 | Enviar constancia o tarjetón al alumno | Personal | S5 | BACK |
| HU-P06 | Procesar solicitud de reposición | Personal | S6 | BACK + FRONT |
| HU-P07 | Cancelar constancia o tarjetón | Personal | S6 | BACK + FRONT |
| HU-ADM01 | Gestionar inventario de recursos | Admin | S4 | BACK + FRONT + DB |
| HU-ADM02 | Configurar requisitos de solicitud | Admin | S7 | BACK + FRONT |
| HU-ADM03 | Consultar reportes de asignación | Admin | S7 | BACK + FRONT |
| HU-ADM04 | Gestionar usuarios del sistema | Admin | S7 | BACK + FRONT |
| HU-ADM05 | Liberar o reasignar recursos | Admin | S7 | BACK + DB |
| HU-ADM06 | Ver historial de solicitudes | Admin | S7 | BACK + FRONT |
| HU-ADM07 | Cancelar constancia desde admin | Admin | S6 | BACK + FRONT |
| HU-G01 | Verificar validez de QR | Guardia | S6 | BACK + FRONT |
| HU-G02 | Historial de verificaciones del turno | Guardia | S6 | BACK + FRONT |

Sprint 2, Semana 2: Flujo de Solicitud del Alumno

Objetivo: Implementar el núcleo del sistema: que un alumno pueda crear y enviar una solicitud con documentos. Cubre HU-A01, HU-A02, HU-A05.

Tareas por equipo:

- Bases de Datos

  - Crear tabla solicitudes con estados para locker y estacionamiento

  - Crear tabla documentos_solicitud con campos: tipo, archivo_path, estado, comentario

  - Agregar índices para búsquedas por alumno y por estado

- Backend

  - Endpoint POST /solicitudes, crear solicitud (valida duplicado activo por tipo)

  - Endpoint POST /solicitudes/{id}/documentos, subir archivos PDF/imagen (validar formato y 5MB)

  - Endpoint GET /solicitudes/{id}, estado y documentos de la solicitud

  - Lógica de estados: En revision, Documentación incorrecta, Aprobada, etc.

- Frondend

  - Vista alumno: formulario de nueva solicitud (tipo de recurso, fecha, requisitos previos)

  - Componente de carga de documentos con validación de formato y peso

  - Vista de seguimiento de solicitud con estado

  - Manejo de errores y mensajes de feedback al usuario

Entregables

- Subida de archivos funciona y rechaza archivos mayores a 5MB

- No permite 2 solicitudes activas del mismo tipo.

- Alumno puede crear solicitud y ver su estado

- Vista muestra estados con colores diferenciados

Sprint 3, Semana 3: Revisión por Personal + Notificaciones

Objetivo: Permitir al personal revisar, aprobar o rechazar solicitudes y documentos, y enviar notificaciones automáticas por correo. Cubre HU-P01, HU-P02, HU-A03.

Tareas por equipo:

- Bases de Datos

  - Agregar campo revisado_por y fecha_revision a solicitudes

  - Tabla historial_estados para auditoría de cambios de estado

  - Configurar variables de entorno para servicio de correo (SMTP)

- Backend

  - Endpoint GET /personal/solicitudes, lista con filtros por tipo, fecha, estado

  - Endpoint PUT /solicitudes/{id}/documentos/{doc_id}, aprobar/rechazar documento con comentario

  - Endpoint POST /solicitudes/{id}/rechazar, cambia estado y envía correo con motivo

  - Servicio de correo con plantillas para: rechazo, aprobación, cancelación.

- Frondend

  - Panel de personal: tabla de solicitudes con filtros y paginación

  - Vista detalle de solicitud: visualizar documentos adjuntos (PDF)

  - Botones de aprobar/rechazar por documento con campo de comentario

  - Indicador visual de quién y cuándo revisó la solicitud

Entregables

- Historial de estados registra cada cambio

- Correo de rechazo llega con motivo específico.

- Estado cambia a 'Documentación incorrecta' correctamente

- Personal puede ver todos los documentos adjuntos

- Filtros de solicitudes funcionan (tipo, estado, fecha)

Sprint 4, Semana 4: Inventario de Lockers y Asignación

Objetivo: Gestionar el inventario de lockers en tiempo real y completar el flujo de aprobación con asignación de número. Cubre HU-P03, HU-ADM01.

Tareas por equipo:

- Bases de Datos

  - Tabla lockers: número, zona, estado (disponible/ocupado/fuera_de_servicio)

  - Tabla tarjetones_estacionamiento: total por periodo

  - Triggers o lógica de BD para decrementar inventario al asignar

- Backend

  - Endpoint GET /inventario/lockers, disponibilidad por zona en tiempo real

  - Endpoint POST /solicitudes/{id}/aprobar-locker, asigna número, descuenta inventario

  - Endpoint POST /solicitudes/{id}/aprobar-estacionamiento, aprobación sin inventario

  - Alerta automática cuando disponibilidad < 10%

  - Endpoints CRUD de lockers para administrador

- Frondend

  - Vista de inventario para personal: tabla de lockers por zona con estado

  - Modal de aprobación de locker con selector de número disponible

  - Indicador visual de alerta cuando el inventario es bajo

  - Panel de administrador: alta/baja/edición de lockers individuales

Entregables

- No se puede aprobar locker si inventario = 0

- Alerta de <10% funciona

- Personal ve disponibilidad antes de aprobar

- Admin puede dar de alta/baja lockers con razón

Sprint 5, Semana 5: Generación de Documentos con QR

Objetivo: Generar constancias y tarjetones en PDF con código QR único, enviarlos al alumno y permitir su descarga. Cubre HU-P04, HU-P05, HU-A04.

Tareas por equipo:

- Bases de Datos

  - Tabla documentos_emitidos: folio, qr_token (UUID único), tipo, alumno_id, estado, vigencia

  - Índice único en qr_token para búsqueda rápida en verificación

  - Campo documento_path para almacenar la ruta del PDF generado

- Backend

  - Servicio de generación de PDF (ReportLab o WeasyPrint) con plantilla institucional

  - Generación de QR con qrcode apuntando a endpoint de verificación

  - Endpoint POST /documentos/generar/{solicitud_id}, genera y guarda PDF

  - Endpoint para descarga del PDF mientras esté vigente y no cancelado

  - Envío automático del documento por correo al alumno

- Frondend

  - Vista alumno: botón de descarga de constancia/tarjetón activo

  - Vista personal: previsualización del PDF antes de enviarlo

  - Confirmación de envío exitoso con fecha y hora

  - Mostrar folio y vigencia del documento en el perfil del alumno

Entregables

- Cada QR token es único e irrepetible

- PDF generado incluye logo, folio, QR y datos correctos

- Correo con PDF adjunto llega al alumno

- Alumno puede descargar su documento

- Personal puede previsualizar antes de enviar

Sprint 6, Semana 6: Verificación QR + Guardia + Cancelación

Objetivo: Habilitar la verificación de QR por guardias, el flujo de cancelación y reposición de documentos. Cubre HU-G01, HU-G02, HU-P06, HU-P07, HU-A06.

Tareas por equipo:

- Bases de Datos

  - Tabla verificaciones_qr: folio, guardia_id, fecha_hora, resultado (válido/cancelado/vencido/no_reconocido)

  - Actualizar estado del documento a 'cancelado' de forma instantánea

  - Tabla reposiciones vinculada a solicitud original

- Backend

  - Endpoint GET /verificar/{qr_token}, responde con nombre, tipo, vigencia, estado

  - Endpoint POST /solicitudes/{id}/cancelar, invalida QR, libera locker si aplica, notifica alumno

  - Endpoint POST /solicitudes/{id}/reposicion, invalida QR anterior, crea nuevo proceso

  - Endpoint GET /guardia/verificaciones, historial del turno (solo lectura)

- Frondend

  - Vista guardia: pantalla de escaneo QR con respuesta visual (verde/rojo) y datos del alumno

  - Historial de verificaciones del turno en tabla de solo lectura

  - Vista personal/admin: botón de cancelación con motivo obligatorio

  - Vista alumno: opción de solicitar reposición (robo/extravío/daño)

Entregables

- Invalidación de QR es inmediata al cancelar/reponer

- Verificación responde en menos de 1 segundo

- Guardia NO puede acceder a expedientes ni aprobar

- Vista guardia muestra verde/rojo claramente

- Alumno puede solicitar reposición sin documentos nuevos

Sprint 7, Semana 7: Módulo Administrador + Reportes

Objetivo: Completar el panel de administrador: gestión de usuarios, configuración de requisitos, reportes exportables y liberación masiva de recursos. Cubre HU-ADM02 a HU-ADM07.

Tareas por equipo:

- Bases de Datos

  - Tabla requisitos_solicitud: tipo_recurso, nombre_documento, obligatorio, vigente_desde

  - Tabla periodos_solicitud: fecha_inicio, fecha_cierre, tipo_recurso

  - Vistas o queries optimizados para los reportes de administrador

- Backend

  - CRUD de usuarios: crear personal y guardias, asignar rol y permisos

  - CRUD de requisitos por tipo de recurso y periodos de convocatoria

  - Endpoint GET /reportes, filtros por tipo, periodo, estado; respuesta con totales

  - Exportación de reporte en PDF y Excel (openpyxl)

  - Endpoint de liberación masiva de lockers al cierre de periodo

- Frondend

  - Panel admin: CRUD de usuarios con selector de rol y permisos

  - Configuración de requisitos y periodos de convocatoria

  - Dashboard de reportes con gráficas de ocupación (Chart.js o NgRx)

  - Botón de exportar reporte a PDF y Excel

  - Acción de liberación masiva de lockers con confirmación

Entregables

- Cambios de requisitos no afectan solicitudes en proceso

- Exportación PDF y Excel generan archivo correcto

- Admin puede desactivar cuenta sin eliminarla

- Dashboard muestra gráfica de ocupación actual

- Liberación masiva requiere confirmación explícita

Sprint 8, Semana 8: Integración Final, Pruebas y Entrega

Objetivo: Integración completa end-to-end, corrección de bugs, pruebas de aceptación por rol y preparación de la entrega final.

Tareas por equipo:

- Bases de Datos

  - Verificar integridad referencial en toda la BD

  - Revisar índices y performance de queries críticos

  - Seed de datos de prueba para demostración

  - Backup y documentación final del esquema

- Backend

  - Pruebas de integración de todos los endpoints críticos

  - Manejo de errores global: excepciones, logs, códigos HTTP correctos

  - Revisión de seguridad: permisos por rol en cada endpoint

  - Documentación Swagger/OpenAPI completa y limpia

- Frondend

  - Pruebas end-to-end por cada flujo y rol (alumno, personal, admin, guardia)

  - Revisión de responsividad y accesibilidad básica

  - Manejo de estados de carga, errores y casos vacíos

  - Demo grabada o script de demostración para la presentación

Entregables

- Todos los flujos del Excel de HU funcionan completos

- Sin endpoints sin protección de rol

- Swagger documentado y accesible

- Sin pantallas con errores no manejados

- Seed de demo listo y reproducible

- README del repo actualizado con instrucciones de instalación